## Slide 1
Avance de la plataforma
Gestión técnica, nutricional, formulaciones y costos
Reunión de seguimiento
Estado verificable, demostración local y decisiones pendientes
Alimentos Sevilla S.A.S. | 18 de septiembre de 2026
Alimentos Sevilla S.A.S. | Avance de trabajo | 18 de septiembre de 2026
1

## Slide 2
Estado verificable
El trabajo técnico validado y las decisiones que aún requieren confirmación
Chart: 
| Bolsa estimada
Horas declarables | 31
Pendiente | 9
31,0 de 40,0 horas
Horas defendibles: Foundation, ingredientes, productos, formulaciones, versionamiento y módulo de costos.
No se declara terminado: motor nutricional, sellos, documentos oficiales, validación con usuarios, capacitación y entrega.
Evidencia técnica ya validada: migraciones, pruebas, tipos, lint y build. La aceptación funcional depende de las decisiones de esta reunión.
Alimentos Sevilla S.A.S. | Avance de trabajo | 18 de septiembre de 2026
2

## Slide 3
Qué podemos mostrar hoy
La aplicación está levantada localmente y el acceso administrativo fue comprobado
Ingredientes
Catálogo, perfiles nutricionales y códigos SIESA
Productos y presentaciones
Productos terminados, gramajes y porciones
Formulaciones
Recetas, versiones, estados y trazabilidad
Costos
Importación mensual, revisión y bloqueo de ambigüedades
Normativa y documentos
Preparación de datos y previsualización; no emisión oficial
Nota para la demo: el dashboard aún conserva texto de Semana 2. Por eso el avance real se explicará con esta presentación y las pantallas funcionales.
Alimentos Sevilla S.A.S. | Avance de trabajo | 18 de septiembre de 2026
3

## Slide 4
Decisiones necesarias para el cálculo nutricional
Las respuestas definen qué puede automatizar la plataforma sin asumir reglas de negocio
1. Confirmar que CTN v11 es la referencia oficial para nutrientes por 100 g, porción, redondeos y sellos.
2. Confirmar la fórmula de merma. Propuesta: merma = (kg ingresados − kg finales) / kg ingresados. Nutriente final = nutriente antes de merma / (1 − merma).
3. Confirmar si la grasa saturada para sellos suma todos los ingredientes de la receta. El CTN actual parece considerar solo el tocino.
4. Confirmar cuáles son los ingredientes reales cuando el CTN y el archivo de junio muestran nombres distintos para colorante y humo.
Resultado esperado: un caso patrón aprobado para comparar la plataforma contra el cálculo real.
Alimentos Sevilla S.A.S. | Avance de trabajo | 18 de septiembre de 2026
4

## Slide 5
Decisiones necesarias para costos y operación
Preguntas que impiden aplicar datos ambiguos o asignar permisos incorrectos
1
Costos repetidos: cuando un código SIESA aparece con unidades o costos distintos, ¿qué valor debe usar Finanzas o debe corregir el archivo antes de aplicarlo?
2
Formulaciones: ¿quién puede devolver una fórmula de En revisión a Borrador: Calidad, I+D, Director Técnico o más de un rol?
3
Porcentajes: ¿la suma debe ser exactamente 100 % o se acepta una tolerancia por redondeo?
4
Parámetros regulatorios: ¿solo Director Técnico/Administrador puede modificarlos o también Calidad?
5
Acceso: confirmar matriz de permisos, tiempo de sesión y si se requerirá SSO corporativo en el futuro.
Hasta recibir estas respuestas, el sistema mantiene los casos ambiguos visibles y bloquea su aplicación automática.
Alimentos Sevilla S.A.S. | Avance de trabajo | 18 de septiembre de 2026
5

## Slide 6
Guion de la reunión
Una conversación breve basada en evidencia y decisiones concretas
1
Estado
31 de 40 horas defendibles y qué no se declara cerrado.
2
Demo
Ingresar, revisar ingredientes, formulaciones, costos y trazabilidad.
3
Decisiones
Resolver cálculos, merma, ingredientes, costos y permisos.
4
Cierre
Registrar responsables, archivos de referencia y fecha de cada respuesta.
Salida de la reunión: un caso nutricional de referencia validado, regla de costos duplicados, responsables de permisos y fechas de entrega de insumos.
Alimentos Sevilla S.A.S. | Avance de trabajo | 18 de septiembre de 2026
6